観光UGC分析システム　要件定義書

Ver.0.3　YouTube MVP版　/　地方自治体向け インバウンド誘致 意思決定支援ツール

更新日: 2026-06-22　/　主担当: 観光推進課

目次

# 0. 本書の位置づけ

本書は、当初のアイデアメモを開発前レビューで補強し、検討を経て方針を確定させた要件定義書である。第1章に確定事項をまとめ、各章の緑枠（決定）が合意済みの方針、橙枠（注意）が実装上の留意点を示す。今回のスコープは「YouTubeを対象としたMVP（最小実用版）」に絞っている。

# 1. 決定事項サマリ

これまでの検討で確定した主要方針は次の通り。

| 項目 | 決定内容 |
| --- | --- |
| MVP対象媒体 | YouTube単独（Data API v3）。他SNSは拡張フェーズ |
| インプレッション | 扱わない。一次指標は公開エンゲージメント |
| エンゲージメント数 | いいね数＋コメント数（共有数は取得不可、再生数は別指標） |
| エンゲージメント率の分母 | チャンネル登録者数で固定。登録者数非公開のチャンネルは率を出さず絶対数のみ |
| セグメント軸 | 言語＝主／推定地域＝従（自己申告ベースの推定値）。件数・信頼度フラグ付き |
| MVP分析範囲 | コアのみ（収集・言語/地域セグメント・エンゲージメント評価・高反応パターン抽出） |
| 収集期間 | 直近12ヶ月（季節性を一周見られる範囲） |
| 法務確認 | 並行して順次対応（おいおい）。MVP検証と並走 |
| KPI外部指標突合 | 後フェーズ |
| 施策の自動生成（処方的分析） | 後フェーズ |

# 2. プロジェクト目的とゴール

地方自治体の観光推進課が、SNS上のUGCを分析し、訪日外国人（インバウンド）誘致につながる効果的な観光プロモーション戦略を立案・実行できるようにする。本システムはその意思決定を支援する。MVPでは「現状把握＋示唆提示」までを範囲とし、施策の自動生成は将来拡張とする。

- 分析ゴール：任意の観光地について、YouTube上のUGCを収集・解析し、人気コンテンツ・高エンゲージメントの投稿パターン、発信者層を可視化する。

- 戦略ゴール：分析結果をもとに、ターゲット市場（言語/地域）別の施策の手がかりを提示する。

- 成果ゴール（後フェーズ）：施策がインバウンド来訪・関心の増加に寄与したかを外部指標で測定する。

# 3. ステークホルダーと利用者ペルソナ

主たる利用者をマーケ非専門の自治体担当者と定める。出力は専門用語を避け、示唆と次アクションを言語化したレポートを基本形とする。

| 利用者 | 知識レベル | 主な利用目的 |
| --- | --- | --- |
| 自治体 観光推進課 担当者（主） | マーケ非専門 | 現状把握・施策の根拠づけ・上長/議会への説明資料作成 |
| 観光協会・DMO 職員 | ある程度専門 | キャンペーン企画・効果検証 |
| 委託先 代理店・コンサル | 専門 | 詳細分析・戦略設計 |

# 4. 業務要件

地方自治体の観光推進課が、YouTube上のUGCを分析し、インバウンド誘致につながる観光プロモーション戦略を立案すること。業務フローは次の通り。

- 対象観光地と狙うターゲット市場（言語/地域）を設定する。

- 当該観光地に関するUGCの現状（量・言語・人気コンテンツ・高反応パターン）を把握する。

- 把握した示唆をもとに、市場別のプロモーション施策の手がかりを得る。

- （後フェーズ）施策実行後、外部指標と突き合わせて効果を検証し次に反映する。

# 5. システム要件（機能要件）

観光推進者の意思決定支援ツールとして、YouTube上のユーザー行動を評価し戦略立案を支援する。MVP/拡張の別を明記する。

| 機能 | 概要 | 区分 |
| --- | --- | --- |
| UGC収集 | 観光地名＋カテゴリ語でYouTube検索し、直近12ヶ月の動画を収集 | MVP |
| 前処理・名寄せ | 無関係動画・スパムの除去、地名の同名異義の判別（関連度足切り） | MVP |
| 言語・地域判定 | タイトル＋説明文からの言語判定（主）、チャンネル国情報（従） | MVP |
| セグメント評価 | 言語/地域セグメント別にエンゲージメントを集計・比較 | MVP |
| エンゲージメント分析 | いいね＋コメントで反応評価、高反応の動画パターンを抽出 | MVP |
| レポート出力 | 分析結果を示唆と手がかりに変換しレポート化 | MVP |
| コメント感情分析 | コメントを多言語でポジ/ネガ判定 | 拡張 |
| トレンド・季節性分析 | 話題の増減・季節性の検出 | 拡張 |
| 比較・ベンチマーク | 競合・類似観光地との相対比較 | 拡張 |
| 効果測定ダッシュボード | 施策と外部指標（人流・宿泊統計等）の突合 | 拡張 |

# 6. データ要件（YouTube）

## 6.1 取得方式

YouTube Data API v3 を用いる。無料で、1プロジェクトあたり1日10,000ユニットの枠内で利用できる（検索1回100ユニット、動画詳細の読み取りは少額）。追加枠はGoogle Cloudから申請可能。

## 6.2 取得できる指標／できない指標

| 区分 | 項目 |
| --- | --- |
| 取得できる | 再生数、いいね数、コメント数、タイトル・説明文・タグ、投稿日時、チャンネル登録者数（公開時）、チャンネル国情報（任意入力） |
| 取得できない | インプレッション/リーチ、共有数、低評価数、非公開設定のチャンネル登録者数 |

注意：インプレッションは第三者UGCでは原則取得不可のため扱わない。共有数も取得できないため、エンゲージメントは「いいね＋コメント」で定義する。

## 6.3 観光地→動画の特定ロジック

地名だけで検索すると同名異義や無関係動画が混ざるため、データ品質を保つ仕組みを設ける。

- 検索クエリ：観光地名＋カテゴリ語（観光・旅行・グルメ・温泉 等／対象言語でも併用）で検索する。

- 関連度フィルタ：タイトル・説明文に地名や関連語を含むかで足切りし、無関係動画を除外する。

- 除外運用：明らかな無関係チャンネル等を手動除外できる余地を残す。

## 6.4 言語・地域の判定

- 言語（主）：APIの言語項目は空欄が多いため、タイトル＋説明文からの言語判定を主とする。

- 地域（従）：チャンネルの国情報を補助に用いる。自己申告で空欄・不正確があるため推定値として扱い、空欄や少数は信頼度フラグを付ける。

注意：「発信者の地域」と「視聴者の地域」は別物である点に留意。地域は補助指標とし、判断は言語を主に行う。

## 6.5 収集範囲とquota設計

- 期間：直近12ヶ月（季節性を一周見られる範囲）。

- 件数上限：1観光地あたりの収集動画数に上限を設け、quota（1日10,000ユニット）内に収める。

- 更新頻度：MVPはオンデマンド取得（観光地入力時に収集）を基本とし、定期更新は拡張で検討。

## 6.6 法務・コンプライアンス（並行対応）

MVP検証と並行して順次対応する。論点は、API利用規約の遵守、第三者投稿・人物が写る画像の扱い、収集データの保持期間・集計表示（個票を出さない）、分析結果の二次利用範囲。

# 7. 分析指標の定義

| 指標 | 定義（計算方法） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| エンゲージメント数 | いいね数＋コメント数 | 動画の反応量の絶対評価 |
| エンゲージメント率 | エンゲージメント数 ÷ チャンネル登録者数 | 反応の効率評価。登録者数非公開時は算出せず絶対数で代替 |
| 高反応パターン | 高エンゲージメント動画に共通する話題・言語・尺・投稿時期等の特徴 | 再現すべき訴求要素の特定 |

決定：エンゲージメント率の分母はチャンネル登録者数で固定。前職での解析実績に基づく。登録者数を非公開にしているチャンネルは率を算出せず、絶対数（いいね＋コメント）のみで扱う。

# 8. セグメント設計

UGCを発信者属性でグループ分けし、グループ内で比較することで「誰にとっての人気か」を明確にする。これにより当初課題「利用層・利用目的の相違による曖昧な評価」に対処する。

| 軸 | 位置づけ | 取得方法 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 言語 | 主 | タイトル＋説明文の言語判定 | 市場の粗い近似。信頼性が比較的高い |
| 推定地域 | 従 | チャンネル国情報（自己申告） | 空欄・不正確あり。推定値として扱い信頼度フラグを付与 |

決定：セグメントは言語を主・推定地域を従の2軸で開始。各セルに件数と信頼度フラグを表示し、少数セルは参考値とする。中国語圏・英語圏などの「市場まとめ区分」を派生させ、セルが疎になる問題を緩和する。

# 9. インバウンド特化の観点

最終目的はインバウンド誘致のため、分析は訪日外国人の関心把握に寄せる。

- 外国語UGCを取りこぼさない多言語前提の処理（英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語等）。

- ターゲット市場（言語/地域）を利用者が設定し、その市場のUGCに絞って分析できる。

- 同じ観光地でも市場ごとに反応する話題（食・自然・体験・聖地・温泉等）が異なる前提で、市場×話題の傾向を示す。

# 10. MVPスコープと段階的拡張

| フェーズ | 範囲 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| MVP | YouTube単独／1観光地／直近12ヶ月／コア機能（収集・言語/地域セグメント・エンゲージメント評価・高反応パターン抽出） | 取得・解析・出力の実現性と有用性の検証 |
| 拡張1 | コメント感情分析・トレンド/季節性・競合比較・対象観光地の汎用化 | 分析の深化と横展開 |
| 拡張2 | 他SNS追加・外部指標突合による効果測定・施策の自動提案 | 媒体拡大と成果接続 |

# 11. アウトプット定義

主ユーザー（自治体担当者）が上長・議会説明に使える、説明可能なレポートを基本形とする。MVPの想定構成は次の通り。

- 現状サマリ：収集件数・言語/地域構成・全体の反応傾向。

- 人気コンテンツ：エンゲージメント上位の動画と、その共通パターン。

- 市場別の傾向：言語/地域セグメント別の反応の違い（件数・信頼度フラグ付き）。

- 示唆と手がかり：どの市場にどの話題が効きそうか、次に検討すべき施策の方向性。

# 12. 非機能要件

- コスト：YouTube Data API v3は無料。quota（1日10,000ユニット）の範囲で件数を制御。

- 性能：1観光地あたりの収集件数上限と許容待ち時間を定義。

- 更新頻度：MVPはオンデマンド取得。定期更新は拡張で検討。

- セキュリティ・保持：収集データの保管・アクセス制御・保持期間・削除方針を定める。

- 拡張性：対象SNS・言語・観光地の追加が容易な構成とする。

# 13. 当初課題への対処方針

| 当初の課題 | 対処方針 |
| --- | --- |
| 飽和した大量のUGCの解析 | 観光地名＋カテゴリ語で収集を絞り、関連度で足切り。期間を直近12ヶ月・件数に上限を設け、要約/分類はLLM等で自動化 |
| 利用層・利用目的の相違による曖昧な評価 | 言語/推定地域でセグメント分割し、セグメント内で比較。件数・信頼度フラグで判断の確からしさを明示 |

# 14. 未決事項・次に詰める点

- 検索クエリのカテゴリ語セットと関連度足切りのしきい値（実データでチューニング）。

- 1観光地あたりの収集件数上限の具体値（quotaと有用性のバランス）。

- ターゲット市場として優先する具体的な言語/地域。

- レポートの最終項目とレイアウトの確定。

- 法務・データ保持方針の詰め（並行対応）。